**Оценка трудозатрат для тестирования заполнения справочника Товары**

**Метод:** Декомпозиция

**Кейсы тестирования:**

1. Создание и заполнение реквизитов группы

2. Изменение группы

3. Копирование группы

4. Создание и заполнение элемента

5. Проверка доступности реквизитов при изменении реквизита «Вид»

6. Проверка прикрепления изображения

7. Проверка добавления и удаления характеристики товара

8. Проверка добавления и редактирования описания

9. Изменение элемента

10. Копирование элемента

**Среднее время на написание и выполнение одного теста:** 15 минут

**Количество возможных ошибок и время работы с одним дефектом:** 2 ошибки – 20 минут

**Дополнительные затраты и риски:** 20 минут

**Повторное проведение тестов:** 15 минут

**Итого:** 15 \* 10 + 20 + 20 + 15 = 205 минут